Постановление администрации г. Н.Новгорода от 04.03.2013 N 695 "О проведении противопаводковых мероприятий в 2013 году"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 27.03.2013

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 марта 2013 г. N 695

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2013 ГОДУ

В целях своевременного проведения противопаводковых мероприятий и предотвращения затопления и разрушений паводковыми и грунтовыми водами жилых домов, объектов инженерной инфраструктуры, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасной экологической обстановки в городе, руководствуясь ст. 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Создать городскую противопаводковую комиссию.

2. Утвердить состав городской противопаводковой комиссии (приложение N 1).

3. Утвердить план основных мероприятий по защите городского хозяйства и населения города Нижнего Новгорода от воздействия весеннего паводка в 2013 году (приложение N 2).

4. Администрациям районов города Нижнего Новгорода, муниципальным предприятиям и учреждениям города Нижнего Новгорода, иным организациям, указанным в приложении N 1, представить в срок до 11 марта 2013 года в муниципальное казенное учреждение "Управление по делам ГО и ЧС города Нижнего Новгорода" (Сирик Н.П.) распоряжения, планы работ, составы противопаводковых комиссий, сметную документацию по проведению противопаводковых мероприятий.

5. Рекомендовать организациям города Нижнего Новгорода независимо от организационно-правовой формы принять участие в реализации плана основных мероприятий по защите городского хозяйства и населения города Нижнего Новгорода от воздействия весеннего паводка в 2013 году.

6. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Ковалева В.А.

Глава администрации города

О.А.КОНДРАШОВ

- Приложение N 1

к постановлению

администрации города

от 04.03.2013 N 695

СОСТАВ

ГОРОДСКОЙ ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ

Ковалев                  исполняющий    обязанности    заместителя    главы

Виталий Алесандрович     администрации   города   Нижнего    Новгорода    -

председатель комиссии

Сирик                    директор   муниципального   казенного   учреждения

Николай Петрович         "Управление  по  делам  ГО  и  ЧС  города  Нижнего

Новгорода" - заместитель председателя комиссии (по

согласованию)

Синицин                  директор   департамента   жилья    и    инженерной

Сергей Григорьевич       инфраструктуры   администрации   города    Нижнего

Новгорода - заместитель председателя комиссии

Утросина                 директор   департамента   финансов   администрации

Светлана Ивановна        города    Нижнего    Новгорода    -    заместитель

председателя комиссии

Члены комиссии:

Аксиньин                 генеральный  директор  общества   с   ограниченной

Вячеслав Борисович       ответственностью "ЗЕФС-ЭНЕРГО" (по согласованию)

Байер                    генеральный   директор   открытого    акционерного

Александр Александрович  общества "Нижегородский водоканал" города  Нижнего

Новгорода (по согласованию)

Баринов                  руководитель Верхне-Волжского бассейнового водного

Александр Николаевич     управления (по согласованию)

Белов                    первый заместитель главы администрации  Ленинского

Сергей Викторович        района города Нижнего Новгорода

Ваньков                  директор ГЦТЭТ  Нижегородского  филиала  открытого

Андрей Иванович          акционерного     общества     "РосТелеком"     (по

согласованию)

Гаранин                  генеральный  директор   муниципального   казенного

Юрий Анатольевич         учреждения "Главное управление по строительству  и

ремонту метрополитена, мостов и дорожных  сетей  в

городе Нижнем Новгороде" (по согласованию)

Гуляев                   начальник Нижегородского  района  водных  путей  и

Сергей Николаевич        судоходства (по согласованию)

Гусева                   директор   департамента   организационно-кадрового

Ольга Юрьевна            обеспечения  деятельности   администрации   города

Нижнего Новгорода

Дрожжев                  исполнительный  директор  открытого   акционерного

Валерий Дмитриевич       общества "Нижегородский порт" (по согласованию)

Еробкин                  первый заместитель главы администрации Московского

Павел Валентинович       района города Нижнего Новгорода

Ершов                    первый     заместитель     главы     администрации

Дмитрий Евгеньевич       Нижегородского района города Нижнего Новгорода

Жижин                    директор  департамента  по   дорожному   хозяйству

Андрей Витальевич        администрации города Нижнего Новгорода

Заев                     главный инженер Нижегородского  филиала  открытого

Александр Николаевич     акционерного общества "ТГК 6" (по согласованию)

Иванов                   начальник  отдела  ГИБДД  УВД  по  городу  Нижнему

Валерий Владимирович     Новгороду (по согласованию)

Игумнов                  первый заместитель главы администрации  Советского

Михаил Александрович     района города Нижнего Новгорода

Катин                    директор   муниципального   казенного   учреждения

Павел Евгеньевич         "Управление муниципальных кладбищ  города  Нижнего

Новгорода" (по согласованию)

Коновалов                начальник управления МВД России по городу  Нижнему

Андрей Геннадьевич       Новгороду (по согласованию)

Кузнецов                 исполнительный директор  общества  с  ограниченной

Михаил Александрович     ответственностью "Электросети" (по согласованию)

Красавин                 директор общества с ограниченной  ответственностью

Михаил Иванович          "Волгоэлектросеть" (по согласованию)

Лаптев                   председатель муниципального  казенного  учреждения

Лев Александрович        "Комитет  охраны  окружающей  среды  и   природных

ресурсов    города    Нижнего    Новгорода"    (по

согласованию)

Нагин                    первый     заместитель     главы     администрации

Александр Владимирович   Автозаводского района города Нижнего Новгорода

Николаев                 директор   муниципального   казенного   учреждения

Андрей Сергеевич         "Управление   городскими   сетями   освещения    и

инженерной защиты города  Нижнего  Новгорода"  (по

согласованию)

Павлов                   первый заместитель главы администрации Сормовского

Сергей Геннадьевич       района города Нижнего Новгорода

Паконин                  начальник  ПО  "Центральные  электрические   сети"

Евгений Николаевич       филиал "Нижновэнерго" (по согласованию)

Паршин                   директор муниципального предприятия города Нижнего

Николай Павлович         Новгорода "Комбинат ритуальных услуг населению"

Петров                   руководитель   Управления   Роспотребнадзора    по

Евгений Юрьевич          Нижегородской области (по согласованию)

Разживин                 генеральный  директор   муниципального   казенного

Сергей Викторович        учреждения  "Главное  управление  по  капитальному

строительству  города   Нижнего   Новгорода"   (по

согласованию)

Рудаков                  генеральный  директор  муниципального  предприятия

Вячеслав Юрьевич         города              Нижнего              Новгорода

"Нижегородпассажиравтотранс" (по согласованию)

Рыбаков                  первый заместитель главы администрации  Приокского

Александр Павлович       района города Нижнего Новгорода

Саванов                  технический   директор   открытого    акционерного

Сергей Владимирович      общества "Теплоэнерго"  города  Нижнего  Новгорода

(по согласованию)

Салтыков                 начальник   Управления   безопасности   на   флоте

Павел Николаевич         открытого   акционерного   общества    "Судоходная

компания "Волжское пароходство" (по согласованию)

Свешников                генеральный     директор     ЗАО     "Промышленные

Владимир Альбертович     компьютерные технологии" (по согласованию)

Селин                    исполняющий  обязанности  генерального   директора

Анатолий Михайлович      муниципального предприятия  Нижегородэлектротранс"

(по согласованию)

Семашко                  директор  департамента  экономического   развития,

Ирина Николаевна         инвестиций  и  предпринимательства   администрации

города Нижнего Новгорода

Семечкин                 директор   департамента   транспорта    и    связи

Олег Анатольевич         администрации города Нижнего Новгорода

Соловьев                 начальник     управления     административно     -

Иван Михайлович          технического контроля

Стрелин                  заместитель главного инженера по эксплуатации в г.

Андрей Владимирович      Нижний Новгород  открытого  акционерного  общества

"Нижегородоблгаз" (по согласованию)

Третьяков                начальник   ФГБУ   "Верхне-Волжское   УГМС"    (по

Владимир Николаевич      согласованию)

Шаров                    первый     заместитель     главы     администрации

Михаил Сергеевич         Канавинского района города Нижнего Новгорода

Яушев                    директор муниципального предприятия "Нижегородское

Олег Анатольевич         метро" (по согласованию)

- Приложение N 2

к постановлению

администрации города

от 04.03.2013 N 695

ПЛАН

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА В 2013 ГОДУ

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать районные противопаводковые комиссии под председательством первых заместителей глав администраций районов | до 07.03.2013 | Главы администраций районов города |
| 2. | Разработать планы противопаводковых мероприятий в администрациях районов, службах и организациях | до 07.03.2013 | Главы администраций районов города, руководители служб и организаций, определенные приложением N 1 к настоящему постановлению |
| 3. | Определение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий | до 07.03.2013 | Директор муниципального казенного учреждения "Управление по делам ГО и ЧС города Нижнего Новгорода" - Сирик Н.П. (по согласованию) |
| 4. | Уточнить зоны возможного подтопления (на основе прогнозов и фактических данных), закрепить за ними ответственных лиц | с 07.03.2013 до 01.05.2013 | Главы администраций районов города |
| 5. | Уточнить мероприятия по временному отселению населения из угрожаемых зон подтопления (затопления), места размещения, вопросы всестороннего жизнеобеспечения. Места временного размещения и вопросы водоснабжения эвакуируемого населения согласовать с Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области | с 07.03.2013 до 01.05.2013 | Главы администраций районов города |
| 6. | Обследовать опасные в оползневом отношении территории, организовать водоотвод, составить перечень мероприятий, необходимых для выполнения инженерных задач: | с 07.03.2013 до 01.05.2013 | Начальник управления по благоустройству администрации города - Ковалев В.А., главы администраций районов города, руководители служб и организаций определенные приложением N 1 к настоящему постановлению, директор муниципального казенного учреждения "Управление городскими сетями освещения и инженерной защиты города Нижнего Новгорода - Николаев А.С. (по согласованию) |
| 6.1. | Провести проверки состояния переходов через овраги, русла внутренних рек, каналов и заболоченных участков; линий электроснабжения, опасных участков транспортных магистралей, ливневой канализации, закрытых водоемов, иловых площадок, навозохранилищ, полигонов складирования бытовых и промышленных отходов, нефтебаз, складов ГСМ, накопителей жидких отходов, несанкционированных свалок и складов ядохимикатов и пестицидов, расположенных в водоохранных зонах, в зонах возможного подтопления. Принять меры по их очистке, ремонту и подготовке к пропуску паводковых вод | с 07.03.2013 до 01.05.2013 | Начальник управления по благоустройству администрации города - Ковалев В.А., главы администраций районов города, руководители служб и организаций определенные приложением N 1 к настоящему постановлению, директор департамента транспорта и связи администрации города - Семечкин О.А., директор муниципального казенного учреждения "Управление городскими сетями освещения и инженерной защиты города Нижнего Новгорода - Николаев А.С. (по согласованию) |
| 6.2. | Провести проверки имеющихся в городе автомобильных мостов с составлением актов | с 07.03.2013 до 01.05.2013 | Начальник управления по благоустройству администрации города - Ковалев В.А., главы администраций районов города, руководители служб и организаций определенные приложением N 1 к настоящему постановлению, директор департамента по дорожному хозяйству администрации города - Жижин А.В. |
| 6.3. | Провести проверки имеющихся в городе гидротехнических сооружений с составлением актов | с 07.03.2013 до 01.05.2013 | Начальник управления по благоустройству администрации города - Ковалев В.А., главы администраций районов города, руководители служб и организаций определенные приложением N 1 к настоящему постановлению, директор муниципального казенного учреждения "Управление городскими сетями освещения и инженерной защиты города Нижнего Новгорода - Николаев А.С. (по согласованию) |
| 6.4. | Организовать вывоз снега с территорий, прилегающих к автодорожным подходам к совмещенному мосту через р. Оку в г. Н.Новгороде: а именно, с улиц Шевченко, Ярославской, дублера Красносельской, Красносельской, Барминской, Большой и Малый красный овраг, а также очистку снега с территории автостанции пл. Лядова и ул. Студенческая | на период паводка | Глава администрации Нижегородского района города - Согин И.А., глава администрации Советского района города - Казаков В.В. |
| 6.5. | Организовать вывоз снега с территории Окского съезда | на период паводка | Глава администрации Советского района города - Казаков В.В., генеральный директор муниципального казенного учреждения "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде" - Гаранин Ю.А. (по согласованию) |
| 7. | Организовать взаимодействие с командованием гарнизона по вопросам выделения плавсредств, источников энергоснабжения, взрывных команд | с 15.03.2013, до 01.05.2013 | Директор муниципального казенного учреждения "Управление по делам ГО и ЧС города Нижнего Новгорода" - Сирик Н.П. (по согласованию) |
| 8. | Организовать проведение мероприятий по повышению устойчивости работы объектов жизнеобеспечения электроподстанции, трансформаторные подстанции, объекты ОАО "Теплоэнерго", ОАО "Нижегородский водоканал", ПО "ЦЭС" филиала "Нижновэнерго", ООО "Зефс-Энерго", ООО "Энергосети" и т.д.), организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц | с 15.03.2013 до 01.05.2013 | Руководители предприятий, организаций определенные настоящим пунктом плана основных мероприятий по защите городского хозяйства и населения города Нижнего Новгорода от воздействия весеннего паводка в 2013 году |
| 9. | Предоставление информации о высоком (ВЗ) и экстремально-высоком загрязнении (ЭВЗ) воды рек Оки и Волги в черте города Нижнего Новгорода | По мере обнаружения, в ходе паводка | Начальник ЦМС Нижегородского ЦГМС - Андриянова Н.В. (по согласованию) |
| 10. | Осуществлять ведение режимов работы водохранилищ Верхней Волги с учетом рекомендаций Межведомственной оперативной группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада | с 11.03.2013 до 01.05.2013 | Руководитель Верхне-Волжского бассейнового водного управления Баринов А.Н. (по согласованию) |
| 11. | Предусмотреть выделение сил и средств для обеспечения общественного порядка и охраны имущества в зонах подтопления, а также сопровождения пеших колонн | с 11.03.2013 до 01.05.2013 | Начальник управления МВД России по городу Нижнему Новгороду - Коновалов А.Г. (по согласованию) |
| 12. | Обеспечение контроля за складывающейся обстановкой в местах традиционного массового лова рыбы в период половодья, установка предупреждающих аншлагов о запрете выхода на лед | на период паводка | Главы администраций районов города, начальник управления МВД России по городу Нижнему Новгороду - Коновалов А.Г. (по согласованию), директор муниципального казенного учреждения "Управление по делам ГО и ЧС города Нижнего Новгорода" - Сирик Н.П. (по согласованию), начальник отдела ГИБДД УВД по городу Нижнему Новгороду - Иванов В.В. (по согласованию) |
| 13. | Организовать периодический контроль мест возможного подтопления талыми и грунтовыми водами | с 15.03.2013 до 01.05.2013 | Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Ковалев В.А., директор муниципального казенного учреждения "Управление по делам ГО и ЧС города Нижнего Новгорода" - Сирик Н.П. (по согласованию), председатели паводковых комиссий районов города |
| 14. | Организовать оповещение населения через средства массовой информации о прохождении половодья | на период паводка | Директор департамента общественных отношений - Раков С.В. |
| 15. | Разработать схемы изменения движения пассажирского автотранспорта в местах вероятного подтопления участков дорог, в т.ч. городского электротранспорта | с 07.03.2013 до 01.05.2013 | Директор департамента транспорта и связи администрации города - Семечкин О.А., начальник отдела ГИБДД УВД по городу Нижнему Новгороду - Иванов В.В. (по согласованию) |
| 16. | Уточнить расчет транспортных средств (автобусов и грузовых автомобилей), необходимых для эвакуации населения и перевозки материальных и культурных ценностей из районов подтопления | с 11.03.2013 до 01.05.2013 | Директор департамента транспорта и связи администрации города - Семечкин О.А., генеральный директор муниципального предприятия города Нижнего Новгорода "Нижегородпассажиравтотранс" - Рудаков В.Ю. (по автобусам большой вместимости) (по согласованию), начальник отдела ГИБДД УВД по городу Нижнему Новгороду - Иванов В.В. (по согласованию) |
| 17. | Обеспечить контроль за подготовкой водооткачивающей техники в муниципальных предприятиях города | с 11.03.2013 до 01.05.2013 | Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Ковалев В.А., начальник управления по благоустройству администрации города - Ковалев В.А., председатели противопаводковых комиссий районов города, организаций и учреждений, определенные приложением N 1 к настоящему постановлению |
| 18. | Провести смотры готовности привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий формирований, технические проверки водооткачивающей, инженерной и специальной техники и оборудования, с составлением актов | до 22.03.2013 | Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Ковалев В.А., начальник управления по благоустройству администрации города - Ковалев В.А., директор муниципального казенного учреждения "Управление по делам ГО и ЧС города Нижнего Новгорода" - Сирик Н.П. (по согласованию) |
| 19. | Обследовать и произвести необходимый ремонт всех проходных тоннелей и насосных станций по откачке дренажных вод | до 11.03.2013 | Главы администраций районов города |
| 20. | Обеспечить безопасное содержание горных выработок тоннелей строящегося метрополитена на участке ст. "Московская" - ст. "Ярмарка". Пробурить одну дополнительную скважину на строящемся участке тоннелей в соответствии с проектом ОАО "Нижегородметропроект" | с 11.03.2013 до 01.05.2013 | Генеральный директор муниципального казенного учреждения "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде" - Гаранин Ю.А. (по согласованию) |
| 21. | При повышении уровня воды в реке Волге до отметки 70 м и в целях недопущения аварийных ситуаций с опорами ЛЭП-6 кВ в районе 1-го подъема Ново-Сормовской водопроводной станции заключить договор (при необходимости) на взрывные работы по дроблению ледяных полей с ГУ МЧС России по Нижегородской области | В ходе паводкового периода | Генеральный директор открытого акционерного общества "Нижегородский водоканал" - Байер А.А. (по согласованию) |
| 22. | Осуществлять прогнозирование, определение и локализацию мест возможного загрязнения окружающей среды | с 11.03.2013 до 01.05.2013 | Председатель муниципального казенного учреждения "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода" - Лаптев Л.А. (по согласованию) |
| 23. | Обеспечить водопроводные и канализационные очистные сооружения необходимым количеством дезинфицирующих средств и реагентов для водоподготовки. Обеспечить выполнение режимных мероприятий в 1 поясе зон санитарной охраны водоисточников | В период подготовки и в ходе паводка | Генеральный директор открытого акционерного общества "Нижегородский водоканал" - Байер А.А. (по согласованию) |
| 24. | Усилить лабораторно-производственный контроль над качеством питьевой воды, подаваемой населению централизованными системами и нецентрализованными источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения. Усилить контроль за эксплуатацией водопроводных и канализационных сетей и сооружений, попадающих в зоны возможного затопления и подтопления | В период подготовки и в ходе паводка | Генеральный директор открытого акционерного общества "Нижегородский водоканал" - Байер А.А. (по согласованию), главы администраций районов города |
| 25. | Подготовить аварийные команды и обеспечить их спасательными средствами, инструментами и материалами | до 11.03.2013 | Главы администраций районов города, руководители муниципальных предприятий, определенные приложением N 1 к настоящему постановлению |
| 26. | Предусмотреть возможность использования резервных источников энергоснабжения | до 11.03.2013 | Главы администраций районов города, руководители муниципальных предприятий, учреждений, определенные приложением N 1 к настоящему постановлению, (по согласованию) |
| 27. | Оказать содействие в организации продовольственного обеспечения в ходе проведения спасательных и других неотложных работ (при возникновение ЧС) | с 11.03.2013, на период паводка | Директор департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города - Семашко И.Н., главы администраций районов города |
| 28. | Организовать (при необходимости) круглосуточное дежурство должностных лиц в администрациях районов города, в службах организаций и учреждений с ежедневным представлением информации об обстановке и проводимых мероприятиях в противопаводковую комиссию города, комиссию по ЧС и ОПБ города | с 18.03.2013, на период паводка | Главы администраций районов города, руководители служб, учреждений и предприятий, определенные приложением N 1 к настоящему постановлению |
| 29. | Организовать работу оперативной группы городской противопаводковой комиссии и ежедневный сбор информации по складывающейся обстановке | с 18.03.2013, на период паводка | Главы администраций районов города, руководители служб, учреждений и предприятий, определенные приложением N 1 к настоящему постановлению |
| 30. | Создать необходимый запас кабельной продукции проводов, опор ЛЭП, трансформаторов для ликвидации аварий на сетях энергоснабжения | до 18.03.2013 | Начальник ПО "Центральные электрические сети" филиал "Нижновэнерго" - Паконин Е.Н. (по согласованию), генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "ЗЕФС-ЭНЕРГО" - Аксиньин В.Б. (по согласованию), директор муниципального казенного учреждения "Управление городскими сетями освещения и инженерной защиты города Нижнего Новгорода - Николаев А.С. (по согласованию) исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью "Электросети" - Кузнецов М.А. (по согласованию), директор общества с ограниченной ответственностью "Волгоэлектросеть" - Красавин М.И. (по согласованию), генеральный директор ЗАО "Промышленные компьютерные технологии" - Свешников В.А. (по согласованию) |
| 31. | Провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний среди населения, попавшего в зоны подтопления | до 18.03.2013 | Руководитель Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области - Петров Е.Ю. (по согласованию) |
| 32. | С началом паводка, по выводам из складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города "Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области" организовывать необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе выполнение подворных обходов в целях активного выявления инфекционных больных среди населения и их своевременной госпитализации | до 18.03.2013 | Руководитель Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области - Петров Е.Ю. (по согласованию) |
| 33. | Обеспечить предоставление в противопаводковую комиссию, комиссию по ЧС и ОПБ города через управление по делам ГО и ЧС города Нижнего Новгорода всех видов прогнозов о паводковой обстановке и периодической информации о гидрологических процессах на водных объектах города, о ледовой обстановке и участках возможных ледяных заторов на реках города | с 11.03.2013 до 01.05.2013 | Начальник гидрометеоцентра ФГБУ "Верхнее-Волжское УГМС" - Филина Л.В. (по согласованию) |
| 34. | Принять меры по недопущению размыва городских кладбищ, попадающих в зоны возможного подтопления | с начала паводка | Директор муниципального казенного учреждения "Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода" - Катин П.Е. (по согласованию), директор муниципального предприятия города Нижнего Новгорода "Комбинат ритуальных услуг населению" - Паршин Н.П. (по согласованию) |
| 35. | Согласовать с начальником отделения ГЖД вопрос о планировании и выделении подвижного состава с цистернами в подтапливаемые места для откачки воды в пос. Сортировочный | к 22.03.2013 | Глава администрации Канавинского района города - Шуров Д.Ю. |
| 36. | Обеспечить постоянную и устойчивую связь в районах города с органами управления городского звена ТП РСЧС, а также в период проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении ЧС в период паводка | с 11.03.2013 до 01.05.2013 | Директор ГЦТЭТ Нижегородского филиала открытого акционерного общества "РосТелеком" Ваньков А.И. (по согласованию) |
| 37. | Быть в готовности к проведению экстренного оповещения населения, органов управления и объектов экономики, попадающих в зону подтопления | к 22.03.2013 | Директор муниципального казенного учреждения "Управление по делам ГО и ЧС города Нижнего Новгорода" - Сирик Н.П. (по согласованию) |
| 38. | Организовать постоянный контроль за креплением судов в акватории и затонах порта. Подготовка спасательных судов, личного состава для предотвращения и ликвидации заторов на реках | с 18.03.2013 до 01.05.2013 | Генеральный директор открытого акционерного общества "Нижегородский порт" - Жарков А.А. (по согласованию) |
| 39. | Предусмотреть комплекс мероприятий по недопущению подтопления объектов метрополитена в период активного таяния снега и прохождения паводковых вод, обеспечить бесперебойную работу инженерных систем метрополитена | в период подготовки и в ходе паводка | Директор муниципального предприятия "Нижегородское метро" - Яушев О.А. (по согласованию) |
| 40. | Обеспечить финансирование расходов при проведении противопаводковых мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории города в пределах средств, предусмотренных на эти цели | до 29.03.2013 | Директор департамента финансов администрации города - Утросина С.И. |
| 41. | Подготовить к работе цистерны по перевозке питьевой воды для организации альтернативного водоснабжения в случаях необходимости. Пункты водозабора и водопотребления, в случае организации альтернативного водоснабжения населения, согласовать с Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области | в период подготовки и в ходе паводка | Генеральный директор открытого акционерного общества "Нижегородский водоканал" - Байер А.А. (по согласованию) |